ペーパーレス会議システム機器更新業務委託仕様書

１　目的

本業務は、ペーパーレス会議システム(以下「システム」という。)をオンプレミス方式で導入することにより、電子化した市議会本会議、委員会等における資料をシステムにて共有し、職員用パソコンにインストールした専用アプリケーションから閲覧することで、市議会事務におけるペーパーレス化を図り、行政事務のデジタル化を推進することを目的とする。

２　履行期間

契約締結の日から令和８年３月３１日まで

３　スケジュール

本業務の履行スケジュールについては、次のとおり想定している。なお、システムの稼働開始は、令和８年３月３１日までとする。

| 作業内容 | 令和７年 |  |  | 令和８年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
| サーバ機器等調達 |  |  |  |  |  |  |
| システム設計・開発 |  |  |  |  |  |  |
| 機器導入 |  |  |  | ● |  |  |
| テスト |  |  |  | ● |  |  |
| データ移行・研修 |  |  |  | ● |  |  |
| 研修 |  |  |  |  | ● |  |
| システム稼働 |  |  |  |  |  |  |

４　業務内容

（１）システムの構築

ア　システムを利用開始するまでに必要となるシステム設計、環境構築及びテストの全ての工程における作業を行うこと。

イ　システムを構成するソフトウェアを用意すること。なお、当該ソフトウェアのライセンス数は３００とする。

ウ　クライアント端末においてシステムを利用するために必要となるソフトウェアを用意すること。また、発注者においてクライアント端末への当該ソフトウェアのインストール、設定及び動作確認の作業が行えるよう、システム利用端末設定手順書を提供し、支援すること。

エ　システムを構成するサーバ機器等を別紙１「サーバ機器等要件」に従い調達、設置等を行い、システム環境を設定すること。

オ　システムの利用を開始するための初期設定作業を行うこと。初期設定に必要となるデータは、発注者が提供するものを使用すること。また、発注者においても当該作業が行えるよう、設定情報一覧書(又はシステム設計書)及びシステム設定手順書を提供すること。

（２）操作研修等

ア　システム管理者及び利用者を対象としたシステム操作研修を実施すること。なお、実施日数は１日とし、場所・日時、内容等は発注者と協議の上、決定すること。

イ　システムの管理及び利用をするための操作手順等を示した管理者及び利用者向け操作マニュアルを提供すること。

（３）その他

システムの運用保守業務については、利用を開始する次年度(令和８年４月)以降、本業務委託とは別に契約を締結する。運用保守業務は、システムに障害等が発生した場合の復旧対応、システム及びサービス全般に関する問合せ対応(平日の午前１０時から午後５時までの間の電話又は電子メールによる対応）を主な内容とし、詳細は発注者と協議の上、決定すること。

５　機能要件

システムの機能要件については、別紙２「機能要件」のとおりとする。

６　納品物等

本業務の納品物等は次のとおりとする。文書形式の納品物は、指定するものを除き原則電子媒体(CD-ROM等)にて納品すること。なお、納品方法、納期については発注者と協議の上、決定すること。

| № | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| １ | システムソフトウェア(３００ライセンス) | １式 |
| ２ | サーバ機器等及びソフトウェア | １式 |
| ３ | 設定情報一覧書(又はシステム設計書) | １部 |
| ４ | システム設定手順書 | １部 |
| ５ | システム利用端末設定手順書 | １部 |
| ６ | 操作マニュアル(管理者向け及び利用者向け) | 各１部 |
| ７ | テスト計画書兼テスト結果報告書 | １部 |
| ８ | 打合せ議事録 | １部 |
| ９ | 業務完了届 | 紙媒体１部 |

７　その他

（１）受注者は、本業務実施前に作業内容、工程、業務実施者等を記載した業務計画書を提出することとし、本業務の実施に当たっては双方で協議、調整を行うこと。

（２）この仕様書に明示のない事項及び疑義が生じた事項については、その都度双方で協議し決定する。